Plan de trabajo

“Huellita Universitaria”

Fecha: 10//10/25

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Resumen del proyecto	4

Personal y recursos preasignados	5

Presupuesto estimado	5

Evaluación	5

Aprobaciones	5

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) |
| --- | --- |
| Representante de la organización | Carlos Alberto Martinez Velázquez |
| Nombre del proyecto | “Huellita Universitaria” |
| Fecha de preparación | 30/09/25 |
| Período del proyecto | Del 30 de septiembre de 2025 al 05 de diciembre de 2025 |

# Propósito y justificación del proyecto

El propósito del presente proyecto es optimizar, centralizar y modernizar la gestión del Servicio Social mediante la creación de un Módulo Digital Integral, accesible para todos los estudiantes. Este módulo tendrá como objetivo proporcionar información clara, completa y actualizada sobre los requisitos, fechas, procedimientos, formatos, documentos y preguntas frecuentes relacionadas con el Servicio Social. Asimismo, busca implementar herramientas tecnológicas como notificaciones automatizadas, difusión digital de pláticas informativas y un asistente virtual disponible las 24 horas, con el fin de mejorar la comunicación, agilizar los procesos y facilitar la orientación oportuna a los estudiantes. Este proyecto se justifica por la necesidad de mejorar y modernizar el proceso de Servicio Social, ya que actualmente presenta información dispersa, falta de claridad en los procedimientos y una comunicación limitada con los estudiantes. La creación de un Módulo Digital permitirá centralizar requisitos, fechas y formatos, ofreciendo acceso sencillo y confiable. Las notificaciones automatizadas, los recordatorios de pláticas y las fechas clave reducirán retrasos y confusiones. Además, un asistente virtual 24/7 atenderá dudas frecuentes, disminuyendo la carga administrativa y proporcionando orientación inmediata. Con estas herramientas, la institución logrará un sistema más eficiente, accesible y alineado a las necesidades tecnológicas actuales de los estudiantes.

# Resumen del proyecto

| Objetivo | Actividades | Fechas de inicio y fin | Responsable | Indicadores de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recolectar y organizar la información de los tramites universitarios | - Investigación de fuentes oficiales - Reunir requisitos y procesos - Validar información con el área correspondiente |  | Todo el equipo | Información completa y validada al 100% |
| Diseñar el contenido visual y estructurado de la plataforma | - Elaboración de wireframes - Creación de infografías - Guion de videos |  | Multimedia | 100% de materiales visuales terminados |
| Desarrollar la pagina web funcional | - Construcción de la interfaz - Integración del contenido. |  | Desarrollo | Plataforma navegable y responsiva |
| Crear y publicar los videos explicativos | - Grabación - Edición - Publicación en la plataforma o canal |  | Multimedia | Videos publicados y visibles en la web |
| Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad | - Pruebas con estudiantes - Corrección de errores - Ajustes finales |  | Equipo del proyecto | 80% de satisfacción en pruebas piloto |
| Publicar y presentar el proyecto final | - Subir - Entregar documentación - Presentar ante el docente. |  | Todo el equipo | Entrega aprobada y plataforma disponible |

# Recursos

Humanos Prof. Hazem Álvarez Rodríguez: Patrocinador del proyecto. Carlos Alberto Martinez Velázquez Gerente del proyecto. Licsy Isamar Alonso Plata Integrante del proyecto Dayare Litzi Palmero Piliado integrante del equipo Angel David Bautista Amador integrante del equipo María Candelaria Mónica Niembro Gaona: Encargada de becas (colaboradora externa). Infraestructura Conexión a internet Plataforma de hosting Espacio de trabajo Materiales y equipos Computadora (Desarrollo de la web) micrófonos, cámaras. Software de edición (Canva) Otros Acceso a internet institucional. · Autorización de identidad gráfica UAEMéx. Participación de estudiantes voluntarios.

# Presupuesto

Concepto Costo estimado (MXN) Software de edición (si se requiere licencia) $1,500 Anual Recursos humanos (estimación horas-hombre) $120,000 Semestral

# Evaluación

El proyecto será evaluado con base en los siguientes indicadores de éxito (KPIs): Porcentaje de estudiantes que reportan comprensión adecuada (meta: ≥80%). Reducción de errores en trámites escolares (meta: ≥30%). Número de accesos a materiales mediante QR (meta: ≥500). Retroalimentación positiva del personal académico y administrativo (meta: ≥75%).

# Firmas

| Nombre | Rol / Responsabilidad | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Prof. Hazem Álvarez Rodríguez | ## Patrocinador del proyecto |  |  |
| ## Carlos Alberto Martinez Velázquez | ## Gerente del proyecto |  |  |
| ## Dayare Litzi Palmero Piliado | ## Integrante del Proyecto |  |  |
| ## Licsy Isamar Alonso Plata | ## Integrante del proyecto |  |  |
| ## Angel David Bautista Amador | ## Integrante del proyecto |  |  |